ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Дружненского сельского поселения Белореченского района

от 09.11.2017 № 121

(в редакции постановления администрации Дружненского сельского поселения Белореченского района от 02.03.2018 № 28,

постановления администрации 
Дружненского сельского поселение Белореченского района

от 14.09.2018 г.  № 79,

постановления администрации 
Дружненского сельского поселение Белореченского района

от 05.10.2018 г.  № 91,

постановления администрации 
Дружненского сельского поселение Белореченского района

от 06.11.2018 г.  № 106,

постановления администрации 
Дружненского сельского поселение Белореченского района

от 28.11.2018 г.  № 135)

«Муниципальная программа 
«Капитальные   вложения   (бюджетные инвестиции)

в объекты муниципальной собственности»

на  2018 -2020 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Капитальные   вложения   (бюджетные инвестиции) в объекты мунипипальной собственности»

на  2018 -2020 годы»

| Координатор муниципальной программы | Администрация Дружненского сельского поселения Белореченского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Администрация Дружненского сельского поселения Белореченского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Дружненского сельского поселения |
| Цели муниципальной программы | - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; - стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; - активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов; - формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. |
| Задачи муниципальной программы | Основными задачами Программы являются: - водоснабжение ул.Сиреневая, Вишневая, Березовая, Луговая в п.Дружном - газификация населенных пунктов - приобретение для муниципальных нужд нежилого здания находящегося по адресу: п.Дружный улица Советская б/н -Строительство объекта: «Газоснабжение пос.Дружный Белореченского района. Распределительные газопроводы низкого давления по улицам Березовая, Вишневая, Сиреневая, Луговая» |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - Удельный вес домовладений, обеспеченных сетями водоснабжения - Удельный вес домовладений, обеспеченных газом |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 2018 год – 2 317,4 тыс. руб. ( средства краевого бюджета- 1 372,3 тыс. руб., средства бюджета поселения- 945,1 тыс. руб.) 2019 год – 1 500,0 тыс.руб.(прогноз) 2020 год – 1 600,0 тыс.руб.(прогноз) |

Характеристика программы

Необходимым условием проживания людей является водоснабжение и газоснабжение. Повышение уровня водоснабжения и газификации населенных пунктов Дружненского сельского поселения Белореченского района является необходимым условием для стабильного развития, повышения качества жизни населения.

В 2018-2020 годах запланированы следующие инвестиционные проекты:

-  приобретение для муниципальных нужд нежилого здания находящегося по адресу: п.Дружный  улица Советская б/н;

- водоснабжение ул.Сиреневая, Вишневая, березовая, Луговая в п.Дружном;

- строительство объекта: «Газоснабжение пос.Дружный Белореченского района. Распределительные газопроводы низкого давления по улицам Березовая, Вишневая, Сиреневая, Луговая»;

- газоснабжение х.Долгогусевский Белореченского района. Распределительные газопроводы низкого давления по улицам Новая, Табачная, Новоселовская, Голенева, Полтавская, Луценко.

В целях газификации готовятся все необходимые документы – техническая документация, топографическая съемка, экспертиза проектно-сметной документации.

- Администрация Дружненского сельского поселения несет ответственность за подготовку и реализацию Программы.

- Цели, задачи, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Основной целью программы является улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности - развитие водоснабжения и газификация.

Основные задачи программы:

- водоснабжение ул.Сиреневая, Вишневая, березовая, Луговая в .Дружном;

- газификация поселения;

- приобретение для муниципальных нужд нежилого здания находящегося по адресу: п.Дружный  улица Советская б/н.

В рамках реализации подпрограммы «Газификации Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края « Развитие топливно-энергетического комплекса» будет производиться строительство объекта:             «Газоснабжение пос.Дужный Белореченский район. Распределительные газопроводы низкого давления по улицам Березовая, Вишневая, Сиреневая, Луговая».

Срок реализации муниципальной программы - 2018 - 2020 годы.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Капитальные   вложения   (бюджетные инвестиции)

в объекты муниципальной собственности»

на  2018 -2020 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Ста-тус* | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Капитальные вложения (бюджетные инвестиции) в объекты муниципальной собственности» на 2018 -2020 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи - Водоснабжение ул.Сиреневая, Вишневая, березовая, Луговая в п.Дружном - Газификация поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений) | ед |  | 67,0 | 69,0 |  | 69,0 |
| 1.2 | Удельный вес газифицированных домовладений | % |  | 67,0 | 69,0 |  | 69,0 |
| 1.3 | Строительство газопровода | км |  | 1,2917 |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Капитальные   вложения   (бюджетные инвестиции) в объекты муниципальной собственности»

на  2018 -2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 10 |
| 1. | Устойчивое развитие сельских территорий Дружненского сельского поселения Белореченского района | всего | 3 372,9 | 272,9 | 1 500,0 | 1 600,0 |  | Улучшение условий проживания населения | Администрация Дружненского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 3 372,9 | 272,9 | 1 500,0 | 1 600,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Приобретение для муниципальных нужд нежилого здания находящегося по адресу: п.Дружный улица Советская б/н. | всего | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение условий развития и занятости населения |  | Администрация Дружненского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | "Софинансирование ГЦП ""Газификация Краснодарского края""" на строительство объекта: «Газоснабжение пос.Дружный Белореченского района. Распределительные газопроводы низкого давления по улицам Березовая, Вишневая, Сиреневая, Луговая» | всего | 1 444,5 | 1 444,5 | 0,0 | 0,0 | 1,2917 км протяженность построенных сетей газоснабжения (газопроводов) |  | Администрация Дружненского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 72,2 | 72,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 372,3 | 1 372,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | 5 417,4 | 2 317,4 | 1 500,0 | 1 600,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4 045,1 | 945,1 | 1 500,0 | 1 600,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 372,3 | 1 372,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник финансового отдела                                                                                                 Н.А. Базак