ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
Дружненского сельского поселения Белореченского района

от 09.11.2017 г. № 122

(в редакции постановления

администрации 
Дружненского сельского поселения Белореченского района

от 09.02.2018г. № 13,

постановления администрации 
Дружненского сельского поселения Белореченского района

от 13.07.2018г. № 69,

постановления администрации 
Дружненского сельского поселения Белореченского района

от 05.10.2018г. № 92,

постановления администрации 
Дружненского сельского поселения Белореченского района

от 06.11.2018г. № 109,

постановления администрации 
Дружненского сельского поселения Белореченского района

от 28.11.2018г. № 136,

постановления администрации 
Дружненского сельского поселения Белореченского района

от 03.12.2018г. № 137)

Муниципальная программа 
«Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения»

на  2018 -2020 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Организация в границах поселений

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения»

на  2018 -2020 годы»

| Координатор муниципальной программы | Администрация Дружненского сельского поселения Белореченского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Администрация Дружненского сельского поселения Белореченского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Дружненского сельского поселения |
| Цели муниципальной программы | Формирование структуры и обеспечение финансовой стабильности предприятий коммунального хозяйства Улучшение благоустройства и санитарного состояния поселения Поддержка в рабочем состоянии объектов водоснабжения по бесперебойному обеспечению жителей чистой питьевой водой Повышение качества коммунальных услуг в области водоснабжения поселения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Программа включает в себя следующие мероприятия: - ремонт водопроводных сетей в населенных пунктах - изготовление проектной документации - покраска газопровода - покраска водопроводного хозяйства - техническое обслуживание газопровода |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 - 2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 2018 год – 1 085,7 тыс. руб. (средства бюджета поселения – 785,7 тыс. руб., другие источники (обслуживающая коммунальная организация) – 300,0 тыс.руб. ) 2019 год (прогноз) – 1 300,0 тыс.руб. (средства бюджета поселения – 1 000,0 тыс. руб., другие источники (обслуживающая коммунальная организация) – 300,0 тыс.руб. ) 2020 год (прогноз) – 1 300,0 тыс.руб. (средства бюджета поселения – 1 000,0 тыс. руб., другие источники (обслуживающая коммунальная организация) – 300,0 тыс.руб. ) |

Обоснование необходимости и

актуальности разработки Программы.

Система водоснабжения в Дружненском сельском поселении обслуживается ООО «Агроснаб-1». Услуги водоснабжения предоставляются абонентам (физическим лицам).

Наибольшего внимание требует состояние водопроводных сетей, артезианских скважин. Необходим комплекс энергосберегающих мероприятий:

а) замена водопроводных сетей по наиболее аварийным участкам;

б) изготовление проекта  организации зон санитарной охраны артезианских скважин.

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из актуальнейших проблем современности. В настоящее время система водоснабжения поселения  имеет ряд серьезных проблем и недостатков, которые оказывают негативное влияние на качество предоставляемых услуг населению по обеспечению питьевой водой.

Согласно существующей схеме водоснабжения поселения  вода питьевого качества добывается из подземных источников (артезианских скважин) водозаборов. В водопроводную сеть подача воды осуществляется системой водопроводов общей протяженностью 23,06  тыс.м. Положение по всем водоисточникам поселения  по микробиологическим показателям в течение многих лет остается благополучным. В настоящее время в работе       5 артезианских скважин.

В настоящее время сети и сооружения водоснабжения поселения  имеют высокую степень износа, это 60,8 %.

В области газового хозяйства необходимы следующие мероприятия:

- покраска газопровода;

- техническое обслуживание газопроводов Дружненского сельского поселения;

- выполнение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Газоснабжение пос. Дружный Белореченского района. Распределительные газопроводы низкого давления по улицам Березовая, Вишневая, Сиреневая, Луговая».

Развитие ЖКХ, а также реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры планируется за счёт выполнения федеральных, краевых и муниципальных целевых программ, а также отдельно разрабатываемых мероприятий на реализацию данной программы.

- Цели, задачи, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Целями Программы являются:

- обеспечение надежности функционирования  коммунального комплекса и повышения качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Дружненского сельского поселения Белореченского района;

- бесперебойное обеспечение чистой питьевой водой и поддержка в рабочем состоянии инженерного оборудования по целенаправленному обеспечению жителей Дружненского сельского поселения Белореченского района данного вида услугами.

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

- обеспечение финансовой стабилизации организаций коммунального хозяйства;

- содержание газового хозяйства в надлежащем состоянии;

- достижение единого районного уровня параметров качества коммунального обслуживания во всех населенных пунктах поселения;

- обеспечение центральным водоснабжением население;

- снижение потерь воды;

- повышение эффективности функционирования водопроводных систем;

- привлечение обслуживающей коммунальной организации по замене ветхих водопроводных сетей;

- повышение качества, надежности и доступности предоставления  услуг, водоснабжения и водоотведения населению;

- развитие систем водоснабжения и водоотведения жилищно-коммунального комплекса Дружненского сельского поселения Белореченского района.

Объём финансирования мероприятий по замене ветхих водопроводных сетей корректируется с учётом возможностей  бюджета Дружненского сельского поселения Белореченского района, а также других источников финансирования обслуживающей коммунальной организации.

Срок реализации программы: 2018 – 2020 годы.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения»

на  2018 -2020 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя |  | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения» на 2018 -2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель - Формирование структуры и обеспечение финансовой стабильности предприятий коммунального хозяйства, обеспечение центральным водоснабжением населения, достижение единого районного уровня параметров качества коммунального обслуживания во всех населенных пунктах поселения, снижение потерь воды, замена ветхих водопроводных сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи - Приведение в качественное состояние водопроводные сети поселения, изготовление проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение населения центральным водоснабжением | % |  |  | 55 | 57 |  | 60 |  |
| 1.2 | Снижение потерь воды | % |  |  | 8 | 10 |  | 10 |  |
| 1.3 | Замена ветхих водопроводных сетей поселения | % |  |  | 5 | 5 |  | 5 |  |
| 1.4 | Покраска газопровода | % |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 1.5 | Подготовка ПСД в целях газификации | % |  |  | 5 | 5 |  | 5 |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения» на  2018 -2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 10 |
| 1. | Мероприятия в области коммунального хозяйства | всего | 3 685,7 | 1 085,7 | 1 300,0 | 1 300,0 |  | Поддержка в рабочем состоянии инженерного оборудования по обеспечению жителей поселения питьевой водой и снижение потерь воды | Администрация Дружненского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 3 385,7 | 785,7 | 1 300,0 | 1 300,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники (обслуживающая коммунальная организация)* | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
|  | Итого | всего | 3 685,7 | 1 085,7 | 1 300,0 | 1 300,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3 385,7 | 785,7 | 1 300,0 | 1 300,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники (обслуживающая коммунальная организация)* | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |

*-согласно предоставленного плана мероприятий по замене ветхих водопроводных сетей обслуживающей коммунальной организацией

Начальник финансового отдела                                                                                                                                Н.А. Базак