ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
Дружненского сельского поселение Белореченского района

от 11.11.2019г.  № 168

(в редакции постановления администрации 
Дружненского сельского поселение Белореченского района

от 07.02.2020г.  № 22;

от 02.06.2020г.  № 64;

от 22.06.2020г.  № 67)

«Муниципальная программа 
«Капитальные   вложения   (бюджетные инвестиции)

в объекты муниципальной собственности»

на  2020 -2022 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Капитальные   вложения   (бюджетные инвестиции) в объекты мунипипальной собственности»

на  2020 -2022 годы»

| Координатор муниципальной программы | Администрация Дружненского сельского поселения Белореченского района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Администрация Дружненского сельского поселения Белореченского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Дружненского сельского поселения |
| Цели муниципальной программы | - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; - стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; - активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов; - формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. |
| Задачи муниципальной программы | Основными задачами Программы являются: - Водоснабжение ул.Сиреневая, Вишневая, Березовая, Луговая в п.Дружном - Газификация населенных пунктов |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - Удельный вес домовладений, обеспеченных сетями водоснабжения - Удельный вес домовладений, обеспеченных газом |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 2020 год – 1 100,0 тыс. руб. 2021 год – 1 500,0 тыс.руб. (прогноз) 2022 год – 1 089,0 тыс.руб. (прогноз) |

Характеристика программы

Необходимым условием проживания людей является водоснабжение и газоснабжение. Повышение уровня водоснабжения и газификации населенных пунктов Дружненского сельского поселения Белореченского района является необходимым условием для стабильного развития, повышения качества жизни населения.

В 2020-2022 годах запланированы следующие инвестиционные проекты:

- водоснабжение ул.Сиреневая, Вишневая, Березовая, Луговая в п.Дружном;

- газоснабжение х.Долгогусевский Белореченского района. Распределительные газопроводы низкого давления по улицам Новая, Табачная, Новоселовская, Голенева, Полтавская, Луценко;

В целях газификации готовятся все необходимые документы – техническая документация, топографическая съемка, экспертиза проектно-сметной документации.

- Администрация Дружненского сельского поселения несет ответственность за подготовку и реализацию Программы.

- Цели, задачи, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Основной целью программы является улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности - развитие водоснабжения и газификация.

Основные задачи программы:

- Водоснабжение ул.Сиреневая, Вишневая, Березовая, Луговая в п.Дружном;

-    Газификация поселения.

Срок реализации муниципальной программы - 2020 - 2022 годы.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Капитальные   вложения   (бюджетные инвестиции)

в объекты муниципальной собственности»

на  2020 -2022 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Ста-тус* | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Капитальные вложения (бюджетные инвестиции) в объекты муниципальной собственности» на 2020 -2022 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни. |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи - Водоснабжение ул.Сиреневая, Вишневая, Березовая, Луговая в п.Дружном |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений) | ед |  | 678 | 795 |  | 860 |
| 1.2 | Удельный вес газифицированных домовладений | % |  | 67,0 | 75,0 |  | 82,0 |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Капитальные   вложения   (бюджетные инвестиции) в объекты муниципальной собственности»

на  2020 -2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 10 |
| 1. | Капитальные вложения в области коммунального хозяйства | всего | 889,0 | 0,0 | 500,0 | 389,0 |  | Улучшение условий проживания населения | Администрация Дружненского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 889,0 | 0,0 | 500,0 | 389,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капитальные вложения в области газификации | всего | 2 000,0 | 300,0 | 1000,0 | 700,0 | Улучшение условий проживания населения |  | Администрация Дружненского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 2 000,0 | 300,0 | 1000,0 | 700,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Развитие водоснабжения населенных пунктов | всего | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение условий проживания населения |  | Администрация Дружненского сельского поселения |
|  |  | местный бюджет | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | 3 689,0 | 1 100,0 | 1 500,0 | 1 089,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3 689,0 | 1 100,0 | 1 500,0 | 1 089,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник финансового отдела                                                                                                 Н.А. Базак